INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Trabajo: 	"Proyecto Entrega 1"

Asignatura: 			Ingeniería de Software

Unidad temática:		1.- Fundamentos

Elaborado por:		Corro Mendoza Onasis Alejandro

García Hernández Brenda Jacqueline

Herrera Mauricio Pedro Alonso

López de la Rosa Elliot Moisés

Luis Luis Angel Alexis

Zariñan Gómez Emilio

Docente: 			Gónzalez Ramírez Marko Alfonso

Fecha: 			Ciudad de México a 01 de octubre de 2025

ÍNDICE

1.- RESUMEN	3

2.- PALABRAS CLAVE	3

3.- ISOLOGO	4

4.- SLOGAN	5

5.- NOMBRE DEL PROYECTO	5

6.- INTRODUCCIÓN	6

7.- MARCO TEÓRICO	7

7.1.- Micro-aprendizaje	7

7.2.- Gamificación en la educación	7

7.3.- Aprendizaje colaborativo	7

7.4.- Teoría del aprendizaje significativo	7

7.5.- Aprendizaje activo y learning by doing	7

8.- ESTADO DEL ARTE	9

8.1.- Investigación	9

8.2.- Cuadro comparativo	9

9.- DESARROLLO	10

9.1.- Problemática	10

9.2.- Propuesta de solución	11

9.3.- Justificación	11

9.6.- Metodología	12

9.7.- Cronograma	13

9.7.2.- Cronogramas individuales	14

9.8.- Análisis de riesgos	21

9.9.- Método de estimación	23

10.- REFERENCIAS	28

# 1.- RESUMEN

El presente trabajo detalla el desarrollo de BitLab, una aplicación web innovadora que aborda la frecuente desmotivación estudiantil en la educación superior. La solución propuesta se fundamenta en la integración de tres pilares metodológicos clave: el micro-aprendizaje, que fragmenta el contenido en retos cortos y manejables; la gamificación, que utiliza recompensas y logros para incrementar el compromiso del alumno; y el aprendizaje colaborativo, que es fomentado a través de foros comunitarios. Se describe un entorno de aprendizaje donde los estudiantes aplican el modelo “aprender haciendo”, reciben retroalimentación oportuna y participan activamente. Asimismo, se provee a los docentes de un completo conjunto de herramientas para crear contenido personalizado, asignar retos y dar seguimiento al progreso de sus grupos. El objetivo final es modernizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, respondiendo a las necesidades de los estudiantes digitales y promoviendo un aprendizaje activo, constante y significativamente motivador para mejorar la retención efectiva del conocimiento.

# 2.- PALABRAS CLAVE

Gamificación, Micro-aprendizaje, Aprendizaje Colaborativo, Aprendizaje Activo, Plataforma Educativa, Compromiso Estudiantil.

# 3.- ISOLOGO

El isologo se compone de una serie de elementos que representan las características clave del proyecto. La intención del Isologo es servir de identificador gráfico, que permita transmitir de forma coherente y memorable cada característica del proyecto al público general.

Características principales:

- Mascota: El gato Bitt será la mascota del proyecto, un elemento que esté presente en el sistema y le de al mismo una imagen memorable, Bitt se trata de un gato naranja que porta una bufanda azul.

- Pistas de circuito: El sistema a crear en este proyecto está fuertemente ligado al uso de equipos de cómputo, este elemento representa una de sus características más identificables.

- Nombre del proyecto: Como todo Isologo, el nombre de la marca se plasma en el mismo de forma tal que se fusione junto con el elemento grafico que lo acompaña.

# 4.- SLOGAN

El slogan elegido para BitLab es “Aprender haciendo, juntos.”. Esta frase refleja la esencia del proyecto y sus tres pilares fundamentales:

- Aprender: el objetivo principal de la plataforma es facilitar el aprendizaje significativo a través de micro-retos que permiten adquirir y reforzar conocimientos de manera constante.

- Haciendo: se destaca la importancia de la práctica activa (learning by doing), en la cual los estudiantes no solo consumen información, sino que resuelven problemas, generan soluciones y aplican lo aprendido.

- Juntos: resalta el componente colaborativo del proyecto. BitLab busca fomentar la construcción colectiva del conocimiento mediante foros, revisiones por pares y la creación compartida de contenido.

De esta forma, el slogan resume de manera breve y memorable la misión de BitLab: combinar la práctica, la colaboración y la motivación en una experiencia de aprendizaje innovadora.

# 5.- NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre que se le asignó al proyecto viene del ámbito computacional, mezclando las ventajas del uso de la tecnología con el resultado de aprender a través de un método empírico. BitLab, es un nombre fácil de pronunciar y de recordar. Además, lleva consigo la función principal de nuestro sistema, ser un “laboratorio” virtual en donde la gente puede adquirir o practicar sus conocimientos.

# 6.- INTRODUCCIÓN

La educación superior enfrenta hoy en día el reto de adaptarse a estudiantes que aprenden en contextos cada vez más dinámicos, digitales y colaborativos. En este escenario, las metodologías tradicionales resultan insuficientes para mantener la motivación y generar aprendizajes significativos, especialmente en áreas técnicas que requieren práctica constante y retroalimentación oportuna.

BitLab surge como una propuesta innovadora que busca integrar el micro-aprendizaje con la colaboración y la gamificación en un entorno web diseñado para estudiantes y docentes. La plataforma se fundamenta en la idea de que el aprendizaje es más efectivo cuando se fragmenta en retos cortos, claros y alcanzables, que pueden resolverse de manera individual o en comunidad, con resultados medibles y retroalimentación inmediata.

La propuesta incluye tres ejes centrales:

- Micro-retos: actividades breves y frecuentes que refuerzan conocimientos de forma práctica.

- Colaboración: foros de discusión, votación y comentarios que permiten a los usuarios contribuir al aprendizaje colectivo.

- Gamificación: logros, streaks y recompensas que promueven la constancia y hacen del aprendizaje una experiencia motivadora.

Además, BitLab incorpora un modo creativo, donde los propios usuarios pueden diseñar y compartir micro-retos acompañados de recursos multimedia, fomentando así la producción de contenido educativo generado por la comunidad. Los docentes, por su parte, encuentran en la plataforma una herramienta de apoyo para motivar la participación, evaluar competencias mediante rúbricas sencillas y dar seguimiento al progreso de sus grupos.

De esta manera, BitLab no solo responde a la necesidad de modernizar los métodos de enseñanza-aprendizaje en la universidad, sino que también impulsa un cambio hacia un modelo más activo, social y divertido, en el que los estudiantes aprenden haciendo, juntos.

# 7.- MARCO TEÓRICO

## 7.1.- Micro-aprendizaje

El micro-aprendizaje es una estrategia pedagógica que divide el contenido en unidades pequeñas, concretas y fáciles de asimilar. Diversos estudios han demostrado que este enfoque mejora la retención de información y se adapta a los hábitos de estudio de los estudiantes actuales [1].

## 7.2.- Gamificación en la educación

La gamificación consiste en aplicar elementos propios del juego (puntos, niveles, logros, recompensas) en entornos no lúdicos. En el ámbito educativo, incrementa la motivación intrínseca y el compromiso de los estudiantes, al transformar tareas rutinarias en experiencias dinámicas y atractivas [2].

## 7.3.- Aprendizaje colaborativo

El aprendizaje colaborativo es un enfoque en el que los estudiantes trabajan en conjunto para alcanzar objetivos comunes, compartiendo conocimientos y apoyándose mutuamente. Este modelo fomenta habilidades sociales, pensamiento crítico y construcción colectiva del conocimiento [3].

## 7.4.- Teoría del aprendizaje significativo

Según Ausubel, el aprendizaje se vuelve más efectivo cuando los nuevos conocimientos se relacionan con los saberes previos del estudiante [4]. La propuesta de BitLab responde a este enfoque, ya que cada reto parte de conocimientos básicos y los amplía progresivamente.

## 7.5.- Aprendizaje activo y learning by doing

El aprendizaje activo promueve la participación directa del estudiante en el proceso, mediante la resolución de problemas y la experimentación práctica. BitLab se alinea con esta visión al proponer retos que no solo transmiten información, sino que requieren aplicar el conocimiento en situaciones concretas [5].

7.6.- Metodologías Ágiles: Scrumban

Las metodologías ágiles surgen como una alternativa a los enfoques tradicionales de gestión de proyectos, priorizando la adaptabilidad, la entrega continua y la colaboración entre los miembros del equipo. Entre las metodologías más conocidas se encuentran Scrum y Kanban, cada una con características particulares:

Scrum se basa en ciclos cortos de trabajo llamados sprints, con roles definidos (Scrum Master, Product Owner y Equipo de Desarrollo), reuniones periódicas y entregables incrementales. Este enfoque proporciona estructura, control de tiempos y claridad en los objetivos de cada iteración.

Kanban es una metodología visual que gestiona el flujo de trabajo mediante un tablero dividido en columnas (por ejemplo: Pendiente, En proceso, Hecho). Permite detectar cuellos de botella, equilibrar la carga de trabajo y mejorar la eficiencia del equipo.

Scrumban combina lo mejor de ambos enfoques:

De Scrum toma la organización en iteraciones y la revisión periódica de avances.

De Kanban adopta la visualización del flujo de tareas y la flexibilidad para ajustarse a los cambios.

Esta metodología híbrida es especialmente útil en proyectos académicos y de corto plazo, ya que permite estructurar el trabajo en entregables parciales, al mismo tiempo que otorga flexibilidad para atender cambios y redistribuir tareas entre los integrantes del equipo.

En el caso de BitLab, Scrumban ofrece un marco práctico que facilita la coordinación de los seis integrantes del equipo, la detección temprana de bloqueos y la entrega continua de un producto mínimo viable al final del semestre.

# 8.- ESTADO DEL ARTE

## 8.1.- Investigación

Existen diversas plataformas digitales que han transformado la manera en que los estudiantes aprenden:

• Kahoot: plataforma de cuestionarios interactivos que motiva a los estudiantes mediante concursos y rankings en tiempo real [6].

• Quizizz: permite realizar pruebas y juegos de manera asincrónica, incorporando retroalimentación inmediata [7].

• Duolingo: aplicación de micro-aprendizaje enfocada en idiomas, que se apoya en la gamificación para mantener la constancia [8].

• Moodle: sistema de gestión de aprendizaje ampliamente usado en universidades, con un enfoque en cursos completos [9].

• Edmodo: plataforma de comunicación educativa que facilita la interacción entre docentes y estudiantes [10].

Si bien estas herramientas han demostrado ser útiles, presentan limitaciones: unas se enfocan en áreas específicas (idiomas, cuestionarios), mientras que otras son demasiado generales y poco motivadoras. BitLab busca combinar lo mejor de estos enfoques micro-retos, gamificación y colaboración en una sola solución adaptada a contextos universitarios.

## 8.2.- Cuadro comparativo

| Plataforma | Micro-retos | Gamificación | Colaboración | Enfoque principal | Diferencia con Bitlab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kahoot | No cumple | Cumple | No cumple | Juegos de preguntas | BitLab integra retos más variados y foros |
| Quizizz | Cumple | Cumple | No cumple | Evaluación divertida | BitLab amplía a retos prácticos y colaborativos |
| Duolingo | Cumple | Cumple | No cumple | Aprendizaje de idiomas | BitLab aplica a múltiples áreas de estudio |
| Moodle | No cumple | No cumple | Cumple | Gestión de cursos | BitLab incorpora motivación lúdica y retos |
| Edmodo | No cumple | No cumple | Cumple | Comunicación educativa | BitLab une foros con gamificación y micro-retos |

# 9.- DESARROLLO

## 9.1.- Problemática

En la universidad, muchos estudiantes se enfrentan a un modelo de enseñanza que resulta pasivo y poco motivador. Las clases suelen basarse en teoría y tareas largas que no siempre generan interés ni compromiso. La retroalimentación de los docentes, además, suele llegar tarde, lo que dificulta que los alumnos corrijan errores a tiempo.

Otro punto crítico es la falta de espacios de colaboración: fuera del salón, los estudiantes no cuentan con foros ni dinámicas que promuevan la interacción, la ayuda mutua o el intercambio de ideas. Esto limita el aprendizaje social y reduce las oportunidades de construir conocimiento de manera colectiva.

Finalmente, la mayoría de las plataformas educativas que se utilizan carecen de gamificación efectiva, lo que hace que los alumnos vean las actividades como obligaciones en lugar de retos divertidos y motivadores.

En conjunto, estos factores provocan desinterés, baja participación y poca constancia en los hábitos de estudio, dificultando que los estudiantes desarrollen competencias de forma sostenida.

## 9.2.- Propuesta de solución

La solución planteada es el desarrollo de BitLab, una aplicación web de aprendizaje adaptativo que responde a la falta de motivación y participación de los estudiantes. La plataforma combina retos cortos y prácticos, elementos de gamificación y un foro comunitario, con el fin de hacer el aprendizaje más dinámico y colaborativo.

Los estudiantes podrán resolver micro-retos diarios o semanales, recibir retroalimentación inmediata de sus compañeros y docentes, y mantenerse motivados gracias a logros, niveles y recompensas. A su vez, los docentes tendrán herramientas para crear y asignar retos personalizados, dar seguimiento al desempeño de sus grupos y fomentar la interacción académica en los foros.

Con estas funciones, BitLab busca atacar los problemas principales de la educación tradicional —poca interactividad, retroalimentación tardía y falta de espacios de colaboración— y transformarlos en oportunidades para un aprendizaje activo, social y constante.

## 9.3.- Justificación

Uno de los mayores desafíos de la educación tradicional pasiva es mantener la motivación y el compromiso en los estudiantes. Este modelo de enseñanza puede resultar insuficiente para una generación de nativos digitales, acostumbrados a la interactividad y a la retroalimentación inmediata, lo que frecuentemente conduce a una pérdida de interés y dificulta la consolidación efectiva del conocimiento.

9.4.- Objetivo general

Desarrollar una aplicación web de aprendizaje adaptativo, basada en principios de gamificación, que facilite a estudiantes el refuerzo de conocimientos y a profesores el seguimiento del progreso a través de un sistema de retos, recompensas y colaboración comunitaria.

9.5.- Objetivos específicos

- Establecer un entorno de aprendizaje interactivo donde el estudiante sea el protagonista de su educación a través de la superación de retos.

- Incorporar mecánicas de gamificación, como sistemas de puntos, niveles y recompensas, para incrementar la motivación y el compromiso del usuario con el material de estudio.

- Permitir la gestión de perfiles diferenciados para estudiantes y docentes, asignando a cada rol los permisos y herramientas adecuadas para sus funciones dentro de la plataforma.

- Proveer a los docentes de herramientas para la creación y asignación de contenido educativo en formato de retos, permitiendo la personalización del plan de estudios.

- Fomentar el aprendizaje colaborativo y la resolución de dudas a través de la implementación de un foro comunitario donde los estudiantes puedan interactuar, compartir conocimientos y ayudarse mutuamente.

- Facilitar el seguimiento del desempeño académico mediante la generación de reportes visuales que permitan a los docentes identificar fortalezas y áreas de oportunidad en sus estudiantes.

## 9.6.- Metodología

Para el desarrollo de BitLab se eligió un enfoque ágil, ya que nuestro proyecto es académico, con tiempo limitado (un semestre) y con un equipo de seis integrantes que requieren coordinarse de manera práctica. Entre las diferentes metodologías ágiles, la más adecuada es una combinación entre Scrum y Kanban, también conocida como Scrumban.

Esta elección se justifica porque:

- Scrum aporta la estructura de trabajo en ciclos cortos (sprints de dos semanas), con objetivos claros y entregables parciales que nos permiten mostrar avances continuos y no dejar todo para el final.

- Kanban facilita la visualización del flujo de trabajo mediante un tablero con columnas (Pendiente, En proceso, En revisión, Listo), lo que nos permite detectar bloqueos rápidamente y distribuir mejor las tareas.

Con Scrumban, cada sprint tendrá una planeación inicial, un tablero de actividades que se actualizará de forma constante y una revisión al final de cada ciclo para evaluar avances, detectar problemas y ajustar el plan. Este enfoque es flexible, se adapta al nivel académico del equipo y garantiza que podamos entregar un MVP funcional de BitLab al final del semestre.

Diagrama de Scrumban:

## 9.7.- Cronograma

9.7.1.- Cronograma general

Para la realización del cronograma general, tomamos en cuenta los tiempos estimados que podrían tomar la realización correcta de las actividades. Teniendo en cuenta que días festivos y fines de semana no se realizaría trabajo, fue como logramos también organizar mejor las actividades y estar previstos para no tomar esos días en cuenta.

Por otro lado, se observan con rombos rojos, los días marcados de entrega, siempre después o a la par que otras tareas se realizan o realizaron, ya que debemos aprovechar el tiempo que nos otorgan para realizar el proyecto.

## 9.7.2.- Cronogramas individuales

- Cronograma del líder (Zariñan Gómez Emilio)

Esta tabla detalla las responsabilidades asignadas al líder del proyecto, las cuales son fundamentales para establecer las bases y la dirección del equipo. Se centran en la coordinación inicial con el cliente para entender las necesidades y la definición de la metodología que guiara el desarrollo.

- Cronograma del área de calidad (García Hernández Brenda Jacqueline, Herrera Mauricio Pedro Alonso)

La siguiente tabla corresponde a las tareas que se enfocan en el análisis técnico del sistema. Las actividades van desde la interpretación de la información recolectada para definir requerimientos, hasta la creación de modelos UML y prototipos funcionales.

- Cronograma del área de hitos (Corro Mendoza Onasis Alejandro, Luis Luis Ángel Alexis)

Este cronograma describe las funciones del responsable de entregas, se enfoca exclusivamente en los hitos clave (milestones) del proyecto. Su objetivo es asegurar que los avances se recopilen, preparen y suban en las fechas correspondientes, cumpliendo con los requisitos de tiempo y forma establecidos.[11]

- Cronograma del área de entregas (López de la Rosa Elliot Moisés)

El cronograma muestra cómo, entre septiembre y diciembre, los responsables van desarrollando el proyecto de manera organizada: primero crean la plantilla base, luego van integrando los modelos, revisando estilo, preparando entregas parciales, hasta culminar con el documento final. Se prepara las diapositivas y la revisión final, antes de la entrega total del proyecto.

## 9.8.- Análisis de riesgos

9.8.1.- Matriz de valoración de riesgos

Primero, tenemos la tabla de consecuencia, donde tenemos una comparación entre la

probabilidad y el impacto para poder clasificar cada uno de los riesgos. De esta manera, podemos medir con mayor precisión la prioridad de cada uno de los riesgos a tomar en cuenta.[12]

| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Insignificante A | Menor B | Moderado C | Peligroso D | Catastrófico E |
| Frecuente | 5 |  |  |  |  |  |
| Probable | 4 |  |  |  |  |  |
| Ocasional | 3 |  |  |  |  |  |
| Posible | 2 |  |  |  |  |  |
| Improbable | 1 |  |  |  |  |  |

Entre el color sea más intenso (rojo) la prioridad que se le asigna es mayor.

En otra mano, tenemos una tabla ya con nuestros riesgos analizados y clasificados según

Nuestro criterio y en conjunto a la tabla de consecuencia.

| ID | Descripción | Probabilidad | Impacto | Semáforo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Cancelación actividades | 3 | C |  |
| R2 | Cancelación del proyecto | 2 | E |  |
| R3 | Robo o extravió de equipo | 2 | D |  |
| R4 | Falta de compromiso del equipo | 2 | D |  |
| R5 | Incompatibilidad de Software | 1 | A |  |
| R6 | Cambios repentinos de requerimientos | 3 | C |  |
| R7 | Requerimiento incompletos o ambiguos | 3 | C |  |
| R8 | Mala estimación de tiempos y costos | 4 | C |  |
| R9 | Falta de comunicación | 3 | B |  |
| R10 | Entrega fuera de plazo | 4 | D |  |
| R11 | Falta de recursos materiales o tecnológicos | 3 | D |  |
| R12 | Perdida de información | 2 | E |  |
| R13 | Mal diseño de modelos | 2 | C |  |
| R14 | Desigualdad en la carga de trabajo | 4 | C |  |
| R15 | Falta de conocimiento técnico | 3 | C |  |
| R16 | Falta de liderazgo | 1 | D |  |
| R17 | Conflictos internos | 3 | C |  |
| R18 | Documentación incompleta | 2 | B |  |
| R19 | Fallas de seguridad | 3 | E |  |
| R20 | Ausencias de personal por causas de fuerza mayor. | 3 | B |  |

Tenemos 20 tipos de riesgos identificados, estos, se desglosarán más adelante para

tener una mejor organización y conocimiento profundo de que es lo que lo causa y

como poder abordarlo con mayor seguridad.

Ahora, en la siguiente tabla, se organiza por jerarquía los riesgos a tomar en cuenta.

Tomando en cuenta los colores del semáforo de consecuencias, el color rojo es el

mayor a todos, descendiendo hasta el verde, que es el color de menos consecuencias

significantes.

| ID | Descripción | Probabilidad | Impacto | Semaforo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R19 | Fallas de seguridad | 3 | E |  |
| R10 | Entrega fuera de plazo | 4 | D |  |
| R12 | Perdida de información | 2 | E |  |
| R11 | Falta de recursos materiales o tecnológicos | 3 | D |  |
| R8 | Mala estimación de tiempos y costos | 4 | C |  |
| R14 | Desigualdad en la carga de trabajo | 4 | C |  |
| R2 | Cancelación del proyecto | 2 | E |  |
| R3 | Robo o extravío de equipo | 2 | D |  |
| R4 | Falta de compromiso del equipo | 2 | D |  |
| R1 | Cancelación actividades | 3 | C |  |
| R7 | Requerimiento incompletos o ambiguos | 3 | C |  |
| R13 | Mal diseño de modelos | 2 | C |  |
| R15 | Falta de conocimiento técnico | 3 | C |  |
| R17 | Conflictos internos | 3 | C |  |
| R6 | Cambios repentinos de requerimientos | 3 | C |  |
| R20 | Ausencias de personal por causas de fuerza mayor. | 3 | B |  |
| R9 | Falta de comunicación | 3 | B |  |
| R16 | Falta de liderazgo | 1 | D |  |
| R18 | Documentación incompleta | 2 | B |  |
| R5 | Incompatibilidad de Software | 1 | A |  |

## 9.9.- Método de estimación

Para la estimación del esfuerzo y tiempo de desarrollo se utilizó el modelo COCOMO (Constructive Cost Model), el cual permite calcular de manera aproximada los recursos necesarios según el tipo de proyecto.

Nuestro proyecto corresponde al modo Orgánico, ya que:

Es un sistema de tamaño pequeño a mediano y será desarrollado por un equipo de 6 integrantes, lo cual está dentro del rango de proyectos pequeños.

Los requisitos son relativamente claros y con flexibilidad para cambios.

Respecto al submodelo utilizado:

Se seleccionó COCOMO Intermedio, debido a que este permite obtener una estimación mejor del esfuerzo en personas/mes y del tiempo de desarrollo, además de otros multiplicadores de esfuerzo.[13]

En la siguiente tabla se observan las valoraciones de los multiplicadores de esfuerzo de nuestro proyecto.

| Factor | Valoración | Justificación |
| --- | --- | --- |
| RELY | Nominal (1.0) | No requiere confiabilidad crítica |
| DATA | Nominal (1.0) | La base de datos es pequeña–mediana. |
| CPLX | Nominal (1.0) | Es un sistema web con lógica estándar. |
| TIME | Nominal (1.0) | No hay restricciones de tiempo de respuesta en tiempo real. |
| STOR | Nominal (1.0) | El almacenamiento no es crítico. |
| VIRT | Nominal (1.0) | Se ejecutará en equipos/servidores estándar. |
| ACAP | Bajo (1.19) | El equipo tiene experiencia básica en análisis. |
| PCAP | Nominal (1.0) | Programadores con nivel medio. |
| AEXP | Bajo (1.19) | Poca experiencia previa en sistemas educativos. |
| LEXP | Bajo (1.19) | Experiencia moderada en plataformas web. |
| VEXP | Bajo (1.19) | El grupo aún se está adaptando a herramientas y lenguajes. |
| TOOL | Nominal (1.0) | Uso de herramientas comunes |
| SCED | Alto (1.04) | Tiempo limitado |
| MODP | Nominal (1.0) | No hay métodos de desarrollo obligatorios externos. |
| TURN | Nominal (1.0) | Normas de documentación mínimas, no muy exigentes. |

FÓRMULAS SUBMODELO INTERMEDIO

E= a *KLDCb*ME T=c *Ed (P) =ET

Valores de constantes por modo de desarrollo

| a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 1.05 | 2.50 | 0.38 |

# 9.9.1.-Cálculo de Factor de ajuste de esfuerzo

# EAF=ME1*ME2*…

# EAF=1.19*1.19*1.19*1.19*1.05.

EAF=2.08

9.9.2.-Cálculo de Esfuerzo

| Esfuerzo (E) | E= a *KLDCb*ME |
| --- | --- |
| Esfuerzo (E) | 3.2(10)1.05* 2.08 |
| Esfuerzo (E) | 3.2(11.22) * 2.08 |
| Esfuerzo (E) | 35.90* 2.08 |
| Esfuerzo (E) | 74.67 |

9.9.3.- Cálculo de tiempo

| Tiempo (T) | (T) =c *(E)d |
| --- | --- |
| Tiempo (T) | 2.5 *(74.67)0.38 |
| Tiempo (T) | 2.5 * (5.14) |
| Tiempo (T) | 12.85 =13 |

9.9.4.- Cálculo de personal

| Personal (P) | (P) =ET |
| --- | --- |
| Personal (P) | 13 |

9.9.5.-Cálculo de costo

| Costo Total (CT) | (CT) =E *(salario+otros gastos) |
| --- | --- |
| Costo Total (CT) | 13.19*(10,000+20,400) |
| Costo Total (CT) | 13.19(30, 400) |
| Costo Total (CT) | 400,976 |

9.9.5.- Conclusiones

Al finalizar los cálculos obtenemos qué este proyecto es viable para realizarse en 7 meses con 2 personas, nosotros al ser un equipo de 6 personas podemos reducir el tiempo perfectamente a los 4 meses con los que contamos y sigue siendo un proyecto viable para realizarse en este tiempo.

# 10.- REFERENCIAS

[1] J. Buchem y C. Hamelmann, 'Microlearning: A strategy for ongoing professional development', eLearning Papers, no. 33, 2013.

[2] K. Werbach y D. Hunter, For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business. Philadelphia: Wharton Digital Press, 2012.

[3] D. W. Johnson, R. T. Johnson y K. A. Smith, Active Learning: Cooperation in the College Classroom. Edina, MN: Interaction Book Company, 1998.

[4] D. P. Ausubel, Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1968.

[5] C. Bonwell y J. Eison, Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. Washington, DC: ASHE-ERIC, 1991.

[6] M. Wang y C. Tahir, 'The effect of using Kahoot! for learning – A literature review', Computers & Education, vol. 149, 2020.

[7] B. A. Bury, 'The impact of Quizizz on student engagement and learning outcomes', Journal of Educational Technology, vol. 17, no. 2, 2019.

[8] L. Vesselinov y J. Grego, 'Duolingo effectiveness study', City University of New York, 2012.

[9] M. Dougiamas y P. Taylor, 'Moodle: Using learning communities to create an open source course management system', Proceedings of EDMEDIA 2003, pp. 171-178.

[10] J. Trust, 'Edmodo: A social learning platform for K-12 teachers and students', Journal of Digital Learning in Teacher Education, vol. 28, no. 2, pp. 73-75, 2012.

[11]G. Booch, J. Rumbaugh, and I. Jacobson, The Unified Modeling Language User Guide, 2nd ed. Addison-Wesley, 2005

[12]Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 7th ed. PMI, 2021

[13]B. W. Boehm, Software Engineering Economics. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1981.

[14] K. Schwaber y J. Sutherland, The Scrum Guide. Scrum.org, 2020.

[15] D. J. Anderson, Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business. Blue Hole Press, 2010.

[16] L. Ladas, Scrumban: Essays on Kanban Systems for Lean Software Development. Modus Cooperandi Press, 2009.